NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța”

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | Compania Naţională “Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa (APMC) s-a înființat și funcționează conform prevederilor HG nr. 517/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” - SA Constanţa, cu modificările și completările ulterioare, se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor și îndeplineşte funcţia de autoritate portuară în porturile a căror infrastructură i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea administrării. APMC are în principal următoarele atribuţii: întreţinerea, repararea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată; punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber şi nediscriminatoriu; urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranţă în porturi; asigurarea în permanenţă a adâncimilor minime în bazinele portuare şi la dane şi a semnalizării pe şenalele de acces şi în porturi; ţinerea evidenţei muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi; ducerea la îndeplinire, prin delegare de competenţă, a unor obligaţii ce revin statului român din acordurile şi convenţiile la care România este parte. APMC, în calitate de administrator al porturilor maritime româneşti, are ca obiectiv prioritar asigurarea condiţiilor necesare de navigație în siguranţă a navelor în porturi. Asigurarea condiţiilor de navigație în siguranţă impune ca şenalele de acces în porturi, bazinele de manevră şi bazinele danelor să aibă dimensiunile şi adâncimile corespunzătoare tipurilor de nave care accesează portul, în corelare cu adâncimea de fundare a cheurilor. Având în vedere cele de mai sus, în anul 2012 a fost realizat studiul de fezabilitate „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța”. Indicatorii tehnico – economici au fost aprobați prin HG nr. 375/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii "Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa" . În anul 2016 studiul de fezabilitate a fost revizuit, prin actualizarea devizului general pentru fiecare obiect în parte, cu indicele lunar de creștere a prețurilor și cursul euro BCE din data de 01 martie 2017. De asemenea, a fost actualizată valoarea cotei TVA de la 20% la 19%. Indicatori tehnico-economici au fost avizați în CTE – MT cu Avizul nr. 14/23 din 21.03.2017, în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu Avizul nr. 12 din 15.06.2017 și au fost aprobați prin HG nr. 42/2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa". Obiectivul de investiții are următoarele componente: Obiectivul 1: Lucrări de dragaj pentru aducerea la cota proiectată a bazinelor şi şenalelor din Portul Constanța în zonele prevazute în Studiul de Fezabilitate; Adâncirea bazinului “Portului de lucru” și a șenalului de acces către acesta din Portul Constanța Sud, de la adâncimea proiectată de -7m la -9m; Obiectivul 2: Lucrări pentru asigurarea stabilității cheurilor în „Portul de lucru” și prelungirea platformei din spatele cheului; Lucrări de dragaj adiacent cheurilor; Obiectivul 3: Achiziționarea unui sistem hidrografic, inclusiv o navă de măsurători. În vederea realizării Proiectului Tehnic pentru Obiectul 2, Proiectantul a procedat la valorificarea adecvată a rezultatelor consultării operatorilor economici, luând în considerare situația actuală a amplasamentului și în executarea acordului contractual nr. 44631/07.11.2019, a analizat 3 soluții de intervenție la construcția cheurilor din Portul de Lucru. În urma analizei a fost preferată Soluția nr.3, practic fiind păstrată soluția tehnică propusă în Studiul de Fezabilitate, varianta constructivă aleasă nemodificând suprafața acvatoriul portuar, respectându-se Planul de Urbanism Zonal. Pentru această soluție au fost realizate două Expertize Tehnice de către dl. Prof. univ. dr. ing. Romeo Ciortan - Membru corespondent al Academiei Științe Tehnice din România. Concluziile si recomandarile formulate au fost: “Modificările indicatorilor fizici aprobați sunt nesemnificative în ceea ce privește suprafața dragată (suprafața totală fiind aceiași, iar cea aferentă bazinului Portului de Lucru fiind mai mare cu cca 0,05%), iar reducerea suprafețelor platformei nou create de la 7.125 mp la 2.533,50 mp nu afectează modul actual de exploatare portuară și respectă obiectivele proiectului.” În urma realizării Proiectului Tehnic de Execuție, se modifică 2 indicatori tehnici, și anume: -Suprafața dragaj in Portul de Lucru – de la 371.286,70 mp, la 371.456,20 mp; -Platforma portuară nou creată – de la 7.125 mp la 2.533,50 mp. Noii indicatori tehnico-economici au fost avizați în CTE – MTI cu Avizul nr. 24/32 din 15.06.2021 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu Avizul nr. 30 din 31.08.2021. Valoarea investiției este 227.834 mii lei, inclusiv TVA, (la cursul infoeuro din februarie 2018, 1 euro = 4,6513 lei). În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, obiectivele/proiectele de investiții noi, documentațiile de avizare a lurărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru investițiile cuprinse la poziția C – «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 40 milioane lei. |
| --- | --- |
| 11.In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, |  |
| 2. Schimbări preconizate | Prin prezentul proiect se propune reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa" , întrucât indicatorii tehnico-economici s-au modificat. |
| 3. Alte informaţii | Obiectivul de investiții “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța” este inclus în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin HG nr. 666/2016 și este prevăzut la finanțare în perioada 2014 – 2020. |

Secțiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 11 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 21 Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ va avea impact social prin crearea de noi locuri de muncă pe perioada derulării lucrărilor. |
| 4. Impactul asupra mediului | Se vor respecta toate standardele europene pentru protejarea mediul înconjurător (fauna, flora, etc). |
| 5. Alte informaţii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat

| - mii lei - |
| --- |
| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani | Media pe 5 ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |
| a) buget de stat, din acesta: |  |  |  |  |  |  |
| (i) impozit pe profit |  |  |  |  |  |  |
| (ii) impozit pe venit |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale: |  |  |  |  |  |  |
| (i) impozit pe profit |  |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: |  |  |  |  |  |  |
| (i) contribuţii de asigurări |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |
| a) bugetul de stat, din acesta: |  |  |  |  |  |  |
| (i) cheltuieli de personal |  |  |  |  |  |  |
| (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale: |  |  |  |  |  |  |
| (i) cheltuieli de personal |  |  |  |  |  |  |
| (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: |  |  |  |  |  |  |
| (i) cheltuieli de personal |  |  |  |  |  |  |
| (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |
| a) bugetul de stat |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informații | Finanţarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație |

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ

asupra legislației în vigoare

| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | a) Nu este cazul. b) Nu este cazul. |
| --- | --- |
| 11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| Decizii ale Curţii Europene de Justiţie și alte documente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| Evaluarea conformității | Nu este cazul |
| Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente | Nu este cazul |
| Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării

proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente. | Proiectul de act normativ a fost avizat în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu Avizul nr. 30 din 31.08.2021 |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare al Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu a fost avizat de Consiliul Legislativ. Proiectul de act normativ nu necesită aviz de la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, Curtea de Conturi. |
| 6. Alte informaţii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |

Secțiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Menționăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente în vederea adoptării/aprobării prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Prevederile proiectului au fost aduse la cunoștința partenerilor sociali, în cadrul ședințelor Comisiei de Dialog Social. |
| --- | --- |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Acest proiect de act normativ nu are impact asupra acestui domeniu. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secțiunea a 8-a

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu este cazul |

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța” care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII, INTERIMAR

Dan VÎLCEANU

#### AVIZEAZĂ FAVORABIL:

MINISTRUL FINANŢELOR

Dan VÎLCEANU

SECRETAR DE STAT

SECRETAR GENERAL

Magdalena NICULESCU

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

Laura Elena ȚOPA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

Laura GÎRLĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

Felix Corneliu ARDELEAN

DIRECȚIA GENERALĂ  MONITORIZARE  PROIECTE

DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE, AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ȘI MEDIU

DIRECTOR

Mirela CEBANU

DIRECȚIA TRANSPORT NAVAL

DIRECTOR

Doina Teodora COJOCARU